Załącznik nr 7

UMOWA NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

W dniu  …………………………….. r.  w miejscowości Jadwisin pomiędzy Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kłódnej, Jadwisin 3, 99-220 Wartkowice,                                  NIP: 828 13 94 560, w imieniu której działa Dyrektor Szkoły  - Aleksandra Kuczmańska, zwana dalej  ZAMAWIAJĄCYM

a

………………………………………………………………………………………………………................,

zwanego dalej WYKONAWCĄ została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające  na pracach remontowych obejmujących remont ścian i sufitów, posadzek, renowację instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, realizację nowych opraw oświetleniowych, demontaż 3 starych i realizacja 3 nowych parapetów oraz 7 nakładek                          na parapety,  wymianę stolarki drzwiowej, poszerzenie otworów drzwiowych na istniejących nadprożach i umieszczenie nowych oznakowani pomieszczeń  w  Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłódnej, Jadwisin 3, 99-220 Wartkowice zgodnie z zapytaniem ofertowym SPK.21.02.2025  z dnia 02.06.2025 r. oraz ofertą Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy powierzchnię, na której mają być realizowane prace.

§2

- Zakres robót:

- wykonanie prac przygotowawczych;

- demontaż wskazanych elementów wyposażenia;

- poszerzenie trzech istniejących otworów drzwiowych (zgodnie z Opinią techniczną dotyczącą poszerzenia trzech istniejących otworów drzwiowych);

- modernizacji instalacji elektrycznej (zgodnie z Projektem technicznym instalacji elektroenergetycznej z wyłączeniem  montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu opisanego w pkt. 9.11.w/w opracowania );

- wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych  z warstwami podkładowymi; wykonanie w strefie wejściowej i w korytarzu posadzki z wykładziny homogenicznej w dwóch kolorach z warstwami podkładowymi, a w przedsionku – wymiana istniejących płytek gresowych na nowe   oraz realizacja stalowej wycieraczki wpuszczonej w posadzkę;

- prace wykończeniowe tynkarskie i malarskie (ściany wewnętrzne i sufity dwukrotnie malowane farbami lateksowymi, dwukrotne malowanie  ścian lakierem na wysokości określonej projektem po przeprowadzeniu uprzednio robót przygotowawczych);

- montaż nowych opraw oświetleniowych i wymiana osprzętu elektrycznego, wymiana  oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- realizacja 3 nowych granitowych parapetów oraz 7 nakładek renowacyjnych                             na parapety;

- obudowa grzejników wraz z zakryciem poziomych rur instalacji c.o.;

- realizacja detali w postaci metalowych tralek;

- wymiana drzwiczek rewizyjnych do tablic elektrycznych;

- montaż stolarki drzwiowej - 6 szt. , w tym 2 szt. o klasie odporności ogniowej EI30,                     we wskazanych miejscach malowanie  stolarki drzwiowej -  4 szt.;

- w miejscu planowanej zabudowy GKB - pomalowanie ścian we wskazanym kolorze;

- zmiana lokalizacji dwóch gaśnic;

- Powyższe zadania Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub przez osobę trzecią,                     którą wskaże. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane                      przez osoby trzecie,  którym powierzył wykonanie poszczególnych czynności na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy techniczne, normami państwowymi, obowiązującymi przepisami                         i zaleceniami producenta materiałów.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót z zachowaniem należytego porządku, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania                       i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci na koszt Wykonawcy,  a po skończeniu robót – do uporządkowania terenu i przekazania go Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania robót przed dostępem osób postronnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa osom korzystającym ze Szkoły.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania prac wobec osób trzecich.

- Termin gwarancji jakości na wykonane prace wynosi  36 miesięcy, licząc od dnia odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie                                       od 7 lipca 2025 r. do 25 sierpnia 2025 r.

§3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu przystąpienia do robót.

- Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.

§4

- Odbiór wykonanych robót odbędzie się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz ogólnymi specyfikacjami technicznymi.

- Wykonawca jest zobowiązany do  usunięcia wszelkich zgłoszonych usterek bądź niedociągnięć w terminie 14 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

§5

- Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokolarny odbiór końcowy robót.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto: …………………………………………………………………………………………………PLN (słownie złotych: …………………………………………………………………………………………... 00/100).

- Wynagrodzenie za wykonaną usługę Wykonawca otrzyma przelewem na konto bankowe                        nr …………………………………………………………………………………………………………… w terminie 14 dni od dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.

- Koszty związane z wykonaniem umowy będą pokrywane przez Wykonawcę.

- Faktura powinna być wystawiona na:

- NABYWCA:

Gmina Wartkowice, ul. Targowa 25, 99-220 Wartkowice, NIP: 828 13 55 235

- ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłódnej, Jadwisin 3, 99-220   Wartkowice

§6

Umowa  może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

    - któraś ze stron nie wywiązuje się z terminów określonych w niniejszej umowie;

    - Wykonawca nie realizuje powierzonych mu zadań określonych w § 2;

    - Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy powierzchni niezbędnych do wykonania robót określonych w umowie;

§7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§8

W sprawach nieuregulowanych umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

W przypadku wystąpienia sporów dotyczących interpretacji postanowień umowy, rozstrzyga je Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu                      dla każdej ze stron.

…………………………….					……………………………..

ZAMAWIAJĄCY						          WYKONAWCA